ДЕТАЛЬНЫЙ

план-график реализации муниципальной программы

на очередной 2016 год и плановый период 2017-2019 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за реализацию мероприятия <2> | Непосредственный результат реализа-ции мероприя-тия | Срок начала реализации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контрольного события) | Код бюджет-ной классифи-кации <3> | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | от 3 марта 2015 года № 162 «О принятии муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | X | УЖКХ и КС МО Ейский район | X | 2016 | 2019 | X |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1 «Улучшение водоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района», в том числе: | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | 2016 | 2019 | X | 18942,8 | 24177,0 | 4000,0 | 8000,0 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие №1 «Откачка артезианской скважины компрессором с демонтажем и монтажом глубинного насоса из х.Рассвет Ейского района. Составление сметы. | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2: Телеинспекция артезианских скважин №6647 ул.Победы п.Моревка и п.Заводской ул.Октябрьская | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие №3 «Реконструкция системы водоснабжения ст.Камышеватской Ейского района, строительный контроль, технологическое присоединение электросетей» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение качества питьевой воды | 2015 | 2016 | 92305021311000414310; 92305021311000414226 | 15776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие № 4 Организация деятельности по обработке,утилизации,обезвреживанию,захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе | 2016 | 2019 | 92305021310111080540251; | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5 | Мероприятие №5 «Капитальный ремонт артезианской скважины № 4940 с.Кухарив-ка, №5189 п.Октябрьс-кий,№5756 п.Моревка, Ул.Центральная п.За- ря,№5846 п.Октябрьс- кий Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000243225; | 1390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Мероприятие № 6: Телеинспекция артезианских скважин № 2970 х. Рассвет; № 4940 ул.Победы, 2А в с. Кухаривка; № 5189, ул.Молодежная 3А, № 4269 ул.Спортивная 16 п.Октябрьский; № 6756 ул.Комсомольская 1А п.Моревка; ул.Центральная п.Заря | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000243225; | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7 | Мероприятие №7: Капитальный ремонт системы водоснабжения пос.Приазовка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000243225; 92305021310127200243225 | 0,0 | 257,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие №8: Капитальный ремонт системы водоснабжения пос.Комсомолец | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000243225; 92305021310127200243225 | 0,0 | 2875,7 | 2000,0 | 4000,0 |
| 1.1.1.9. | Мероприятие №9: Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Кухаривка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000243225; 92305021310127200243225 | 0,0 | 2205,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 1.1.1.10. | Мероприятие № 10: Ремонт системы водоснабжения п.Приа-зовка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.11. | Мероприятие № 11: Изготовление сметной документации на объекты: «Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Приазовка»,»Капиталь -ный ремонт системы водоснабжения п.Комсомолец», «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Кухаривка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000243226; | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.12. | Мероприятие № 12: «Составление сметы на объект «Капитальный ремонт водопроводных сетей ст.Камышеватская» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000243226 | 0,0 | 164,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.13. | Мероприятие № 13: Составление сметы на объект "Капитальный ремонт водопро- водных сетей ст.Ясенская | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000243226; | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.14. | Мероприятие № 14: Составление сметы на объект "Капитальный ремонт водонапорной башни с.Красноармейское | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000243226; | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.15. | Мероприятие № 15: Составление сметы на объект « Ремонт магистрального водопровода В-III»,В-II-2 | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000244226 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.16. | Мероприятие № 16: Технический надзор на объекты: «Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Приазовка»,» Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Комсомолец», «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Кухаривка | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2019 | 92305021311000243226 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.17. | Мероприятие № 17: Составление сметы на объект "Капитальный ремонт водопро-водных сетей п.Октябрьский | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000243226 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.18. | Мероприятие № 18: Составление сметы на объект "Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Большевик | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92305021311000243226 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.19. | Мероприятие № 19: Составление сметы на объект " Ремонт водонапорной башни по ул.Молодежной п.Октябрьский» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2015 | 2019 | 92305021311000244226 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.20. | Мероприятие № 20: Технический надзор на объекты «Ремонт магистрального водопровода В-II-2, В-III | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2019 | 92305021311000244226 | 0,0 | 128,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.21. | Мероприятие № 21: Технический надзор на объект " Ремонт водонапорной башни по ул.Молодежной п.Октябрьский» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2019 | 92305021311000244226 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.22. | Мероприятие № 22: Технический надзор на объект «Капитальный ремонт системы водоснабжения пос.Приазовка» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2019 | 92305021311000243226 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.23. | Мероприятие № 23: Технический надзор на объект «Ремонт системы водоснабжения пос.Приазовка» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2019 | 92305021311000244226 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.24. | Мероприятие № 24: Технический надзор на объект «Капитальный ремонт водонапорной башни с.Красноармейское» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2015 | 92305021311000243226 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.25. | Мероприятие № 25: Технический надзор на объект «Ремонт системы водоснабжения ст.Ясенская» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Технический надзор | 2016 | 2019 | 92305021311000244226 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.26. | Мероприятие № 26: Ремонт водопроводных сетей ст.Ясенская | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225 | 0,0 | 1085,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.27. | Мероприятие № 27: Ремонтя водопроводных сетей ст.Камышеватска | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; 92305021310127200244225; | 0,0 | 3500,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.28. | Мероприятие № 28: Капитальный ремонт водонапорной башни с.Красноармейское | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000243225; | 0,0 | 572,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.29. | Мероприятие №29: Ремонт магистрального водопровода В-III | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 4060,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.30. | Мероприятие №30: Ремонт магистрального водопровода В-II-2 | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.31. | Мероприятие № 31: Ремонт водонапорной башни по ул.Молодежной п.Октябрьский | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.32. | Мероприятие № 32: Ремонт ВНС «Приазовка» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 1020,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.33. | Мероприятие № 33: Ремонт артезианской скважины п.Моревка, ул.Победы № 6647 | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.34. | Мероприятие № 34: Ремонт водонапорной башни п.Октябрьский Ейский район | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | улучшение качества питьевой воды | 2016 | 2019 | 92305021311000244225; | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.35. | Мероприятие № 35: Разработка схемы водоснабжения Ейского района | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Получение схемы водоснабжения | 2016 | 2019 | 92305021311000244226; | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие № 2: Развитие улично-дорожной сети | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | 2016 | 2019 | Х | 3 861,3 | 3954,8 | 1140,6 | 1180,0 |
| 2.1.1.1. | Мероприятие № 1: «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к х.Новатор в Ейском районе». Составление сметы и технический надзор за ремонтом.» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение безопасности дорожного движения | 2016 | 2019 | 92304091311000244225; 92304091311000244226 | 3861,3 | 2380,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2. | Мероприятие №2 Разработка проекта и схемы организации дорожного движения автомобильных дорог: Подъезд к х.Новатор Подъезд к с.Красноармейское Подъезд к п.Яснопольскому | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Разработка проекта и схемы организации дорожного движения | 2016 | 2019 | 92304091310210000244226; | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3. | Мероприятие № 3 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение безопасности дорожного движения | 2016 | 2019 | 92304091310210000244225; | 0,0 | 723,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4. | Мероприятие №4: Установка знаков на объекте: «Подъезд к п.Яснопольскому». | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Установка знаков | 2016 | 2019 | 92304091310210000244310; | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.5. | Мероприятие №5: Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте: «Подъезд к с.Красноармейское». «Подъезд к п.Яснопольскому». | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Улучшение безопасности дорожного движения | 2016 | 2019 | 92304091310210000244225; | 0,0 | 461,6 | 1140,6 | 1180,0 |
| 2.1.1.6. | Мероприятие №6: Изготовление сметной документации на объект: «Подъезд к с.Красноармейское». «Подъезд к п.Яснопольскому». | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92304091310210000244226; | 0,0 | 150,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.7. | Мероприятие №7: Изготовление проектно-сметной документации на объект: «Въездной знак Ейский район» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | Изготовление сметной документации | 2016 | 2019 | 92304091310210000244226; | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие № 3: Руководство и управление в сфере установленных функций | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | 2016 | 2019 | Х | 9424,5 | 9422,2 | 9422,2 | 9422,2 |
| 3.1.1.1. | Мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | 2016 | 2019 | 92305051310019121211; 92305051310019121213; 92305051310019122212; 92305051310019244221-226; 92305051310019244310; 92305051310019244340; 92305051310019831290; 92305051310019851290-852290; | 9424,5 | 9422,2 | 9422,2 | 9422,2 |

| Начальник управления | Д.В.Кияшко |
| --- | --- |