План реализации

муниципальной программы на очередной 2016 и плановый период 2017-2019 год

«Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус <1> | Ответственный за контрольное событие <2> | Срок наступления контрольного события (дата) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | от 3 марта 2015 года № 161 «О принятии муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | X | УЖКХ и КС МО Ейский район | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1 «Улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района », в том числе: | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | апрель,май, июнь | август, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1: «Газоснабжение пос. Пролетарского Ейского района» Строительный контроль | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2: Разработка проекта планировки, инженерно-геологические изыскания и экспертиза по объекту: «Газификация пос. Симоновка Ейского района. Вторая очередь» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  | июль,август,сентябрь | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие № 3: Экспертиза и инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. К. Маркса от ул. Ветеранов до ул. Коммунаров, по ул. Рабочая и ул. Кавказская от ул. Красной до ул. К. Маркса в ст. Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  | июль,август,сентябрь | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Мероприятие № 4: Экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст.Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  | июль,август,сентябрь | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Мероприятие № 5: Проектно-сметные и рабочие документации по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. К. Маркса от ул. Ветеранов, от ул.Рабочая до ул. Коммунаров, по ул. Рабочая и ул. Кавказская от ул. Красной до ул. К. Маркса в ст. Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | апрель | июль,август,сентябрь | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Мероприятие № 6: Рабочие документации по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст. Камышеватской Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  | апрель, май | июль,август,сентябрь | Сентябрь,октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Мероприятие №7: Газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2-очередь «Газопроводы низкого давления» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | апрель |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Мероприятие № 8 Строительство объекта «Газопровод низкого давления ул.Шоссейной п.Советский Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | Мероприятие № 9 Строительство объекта «Газификация пос.Симоновка Ейского района, 2-очередь» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | апрель,май |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Мероприятие № 10 строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Марк-са от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров. по ул.Рабочей и ул.Кав-казкой от ул.Красной до ул.К.Маркса ст.Камышеватская Ейский район» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | апрель |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11. | Мероприятие № 11 Изготовление рабочей проектно-сметной документации на объекты газификации | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | Апрель,май, июнь |  |  |  | Апрель,май,июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12. | Мероприятие № 12: Изготовление технических паспортов и межевание земельных участков на объекты газификации Ейского района | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | Апрель,май, июнь |  |  |  |  |  |  |  | Апрель,май,июнь | Июль,август,сентябрь |  |  | Апрель,май,июнь | Июль,август,сентябрь |  |
| 1.1.1.13. | Мероприятие № 13 Врезка и пуск газа по объекту: Газоснабжение пос.Пролетарский» Ейского района» | 1 | УЖКХ и КС МО Ейский район | март | Апрель,май, июнь |  |  |  |  |  | Октябрь,ноябрь,декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления                                                                                                                                      Д.В.Кияшко