ДОКЛАД

о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»

в 2019 году

Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 30 722,7 тыс. рублей., исполнено 30 307,2 тыс.руб.

Выполнение муниципальной программы составило 99%.

Основной объем денежных средств направлен на три основных мероприятия программы:

-	улучшение системы водоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района;

-	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;

-	осуществление управленческих функций.

В 2019 году были выполнены следующие мероприятия по следующим задачам муниципальной программы:

1.	Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения – теплоснабжения в Ейском районе:

-	Субсидии  на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг, проведения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду МУП «Ейские тепловые сети» на сумму 13 200,0 тыс.руб.;

-	Разработка технико-экономического обоснования по объекту: Модернизация сетей водоснабжения в п.Комсомолец Ейского района на сумму 170,0 тыс.руб.;

-	Изготовление сметной документации по объектам на сумму 104,1 тыс.руб.:

а)	Капитальный ремонт наружной водопроводной сети в: п.Заводской по ул.Гагарина и ул.Садовая; п.Октябрьский по ул.Советской и ул.Спортивной; ст-цы Ясенская по ул.Восточной и ул.Рыбина;

б)	Капитальный ремонт подводящего водопровода к п.Красноармейский Ейского района.

-	Расчет водопотребления по объектам на сумму 40,0 тыс.руб.:

а) Восточная часть с.Воронцовка Ейский район;

б) п.Комсомолец Ейский район.

-	Изготовление технического отчета по обследованию водопровода по объектам на сумму 200,0 тыс. руб.:

а)	Участок магистрального трубопровода В-2, от ВК-31 до ВК-32 в г.Ейске;

б)	пос.Заводской ул.Гагарина от школы до конца улицы (с поворотом) Ейского района;

в)	Сеть водоснабжения ул.Центральной: от ул.Дорожной до ул.Ветеранов; от ул.Ветеранов до ул.Школьной; ул.Ветеранов; ул.Советской от ул.Дорожной до ул.Северной с.Красноармейское Ейского района;

г)	Сеть водоснабжения ул.Первомайская от ул.Парковая до ул.Советская;  ул.Советская от ул.Первомайская до ул.Краснодарская; ул.Спортивная от ул.Парковая до ул.Советская пос.Октябрьский Ейского района.

-	Сметная документация системы водоснабжения Ейского района по объекту «Ремонт аварийного участка  водопровода Ду-100 мм по ул.Ростовская от ул.Социалистическая до пер.Молодежного, по пер.Молодежный от ул.Ростовская в с.Кухаривка Ейский район» на сумму 3,8 тыс.руб.

2.	Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и содержанию  автомобильных дорог районного значения Ейского района, включая проектно-изыскательские работы; выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог районного значения Ейского района:

-	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к х.Новатор» на сумму 202,9 тыс.руб.;

-	Капитальный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия, составление сметной документации, строительный контроль на объекте: «Подъезд к с.Красноармейское», включая дополнительные работы на сумму 102,1 тыс.руб.;

-	Изготовление сметной документации на объект: «Подъезд к с.Красноармейское» на сумму 1,5 тыс.руб.;

-	Строительный контроль по объекту «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к х.Новатор» на сумму 4,4 тыс.руб.;

-	Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте «Подъезд к пос.Заря» на сумму 75,0 тыс.руб.;

-	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории МО Ейский район (обрезка зеленых насаждений придорожной полосы, покос травы трактором насаждений придорожной полосы) на сумму 159,4 тыс.руб.;

-	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Ейского района на сумму 800,0 тыс.руб.;

-	Разработка технической документации на автомобильную дорогу «Подъезд к пос. Яснопольскому» в Ейском районе на сумму 25,0 тыс.руб.

3.	Осуществление полномочий муниципального образования Ейский район в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

-	Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района, переданы межбюджетные трансферты Ейскому городскому поселению на сумму 500,00 тыс.руб.

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований в размере 368,4 тыс.руб. остался по мероприятиям:

-	Ремонт, строительный контроль, сметная документация системы водоснабжения Ейского района по объекту «Ремонт аварийного участка  водопровода Ду-100 мм по ул.Ростовская от ул.Социалистическая до пер.Молодежного, по пер.Молодежный от ул.Ростовская в с.Кухаривка Ейский район» на муссу 162,0. Невыполнение данного мероприятия связано с недостаточностью бюджетных ассигнований, данное мероприятие будет выполнено в 2020 году;

-	Остаток бюджетных ассигнований в размере 175,4 тыс.руб. остался по муниципальному дорожному фонду на зимнее содержание автомобильных дорог состоящих на балансе управления. Остаток является переходящим и будет распределен на мероприятия 2020 года;

-	Изготовление технического отчета по обследованию водопровода по объектам:

а)	Участок магистрального трубопровода В-2, от ВК-31 до ВК-32 в г.Ейске;

б)	пос.Заводской ул.Гагарина от школы до конца улицы (с поворотом) Ейского района;

в)	Сеть водоснабжения ул.Центральной: от ул.Дорожной до ул.Ветеранов; от ул.Ветеранов до ул.Школьной; ул.Ветеранов; ул.Советской от ул.Дорожной до ул.Северной с.Красноармейское Ейского района;

г)	Сеть водоснабжения ул.Первомайская от ул.Парковая до ул.Советская;  ул.Советская от ул.Первомайская до ул.Краснодарская; ул.Спортивная от ул.Парковая до ул.Советская пос.Октябрьский Ейского района.

По данному мероприятию образовалась экономия в размере 30,0 тыс.руб.

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства и капитального строительства

администрации муниципального образования

Ейский район								            Н.Н.Спиряков