ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Ейский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»**

г. Ейск

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администации муниципального образования Ейский район |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы  Задачи муниципальной программы | создание условий для устойчивого территориального развития Ейского района и обеспечения населения района доступными, качественными объектами социальной инфраструктуры, включая объекты здравоохранения;  обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки;  повышение доступности социально значимых объектов здравоохранения и качества оказания медицинской помощи в соответствии ТПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ейском районе;  повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы  Приоритетные проекты и (или) программы | доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения;  строительство объектов здравоохранения  Не предусмотрены |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной  программы | 2021-2026 годы  Этапы не предусмотрены |
| Объемы и  источники  финансирования муниципальной программы, в том числе на финан-совое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | Всего на 2021-2026 годы 28 750,0 тыс. руб. в том числе по годам:  2021 год - 750,0 тыс. руб.;  2022 год - 12 000,0 тыс. руб.;  2023 год - 16 000,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета 9 478,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 9 478,5 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета 19 271,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 750,0 тыс. руб.;  2022 год - 2 521,5 тыс. руб.;  2023 год - 16 000,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.  за счет средств районного бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб. |

# Характеристика текущего состояния и основные

проблемы в соответствующей сфере реализации

муниципальной программы

Здоровье жителей Ейского района, как социально-экономическая категория является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства как Кубани, так и России в целом. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения.

Основной целевой установкой муниципальной программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья жителей Ейского района, достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Проводимые в Ейском районе мероприятия по реорганизации и модернизации системы здравоохранения, повышению качества жизни и доступности медицинской помощи позволили улучшить показатели здоровья жителей Ейского района.

Медицинскую помощь населению муниципального образования Ейский район оказывают структурные подразделения ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ Краснодарского края общей мощностью 943 койки.

На базе круглосуточных стационаров открыто 67 коек дневного стационара.На базе поликлинических отделений, при поликлиниках участковых больниц, амбулаториях ВОП открыто 197 коек дневных стационаров.

Амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь общей мощностью 3 850 посещений в смену оказывают:

поликлинические отделения №1,2,3 для взрослых;

детские поликлинические отделения № 1,2;

женская консультация;

поликлиники участковых больниц;

амбулатории, амбулатории ВОП, офис ВОП в п.Широчанка.

Специализированную медицинскую помощь оказывают травматологический, педиатрический и Региональный сосудистый центры.

Скорую медицинскую помощь оказывает станция скорой медицинской помощи на 48 тыс. вызовов в год, состоящая всего из 17 выездных бригад, 9 из которых обслуживают население города, 8 – района.

Паллиативную медицинскую помощь оказывает паллиативное отделение на 38 коек.

На базе поликлинического отделения № 3 функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи.

В 2020 году на базе терапевтического отделения открыто 5 коек гериатрического отделения.

За последние пять лет численность населения старше 65 лет увеличилась на 9,0%, в том числе старше 80 лет на 29,7%. Одновременно происходит сокращение трудоспособного населения на 5,8% и женщин фертильного возраста на 4,9%.

Первичную доврачебную медико-санитарную помощь на территории муниципального образования Ейский район оказывают 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

В п. Береговой, где население составляет менее 100 человек, и имеется значительная удалённость от амбулатории ВОП с.Воронцовка, функционирует домовое хозяйство.

Учитывая то, что 7 ФАПов прошли лицензирование (находятся в аварийном состоянии), в министерство здравоохранения Краснодарского края направлено письмо о закупке 7 модулей ФАП для населенных пунктов: п. Краснофлотский, п. Н. Островского, х. Новатор, п. Яснопольский, п. Приазовский, п. Заводской, п. Морской.

Учитывая большое количество населения п. Яснопольском, муниципальному образованию Ейский район выделены краевые средства на проектно-изыскательские работы и строительство в 2022 году фельдшерско-акушерский пункт в этом населенном пункте.

Для улучшенияусловий оказания медицинской помощи жителям Ейского района с 2022 по 2025 г. запланировано строительство офисов ВОП:

2022 год в п. Яснопольский;

2023 год в п. Комсомолец и п. Кухаривка;

2024 год в. п. Советский;

2025 год в п. Степной.

Доля населения проживающих на территории Ейского района, получивших медицинскую помощь при строительстве офисов ВОП в 2022 – 2025 годах, составит не менее 80 %. Таким образом медицинская помощь будет доступна населению Российской Федерации, вне зависимости от места проживания.

Численность постоянного населения муниципального образования Ейский район по оценке 2020 года составила 134,8 тыс. человек, из которых 83,4 тыс. человек (61,9%) – городские жители, 51,4 тыс. человек (38,1%) проживают в сельской местности.

На сегодняшний день в п. Яснопольском проживают 0,3 тыс. человек (0,2%). Доля населения получающие медицинскую помощь не менее 69 %. Также в настоящее время данный фельдшерский - акушерский пункт в аварийном состоянии. Строительство модульного фельдшерско - акушерского пункта поможет населению оказать медицинскую помощь в полном объеме 100%.

В п. Комсомолец проживают 2,3 тыс. человек (4%). Доля населения получающие медицинскую помощь не менее 60 %. Строительство нового офиса врача общей практики поможет населению оказать медицинскую помощь в полном объеме 100%.

В п. Кухаривка проживают 1,9 тыс. человек (3%). Доля населения получающие медицинскую помощь не менее 59 %. Также в настоящее время данная амбулатория в неудовлетворительном состоянии. Строительство нового офиса врача общей практики поможет населению оказать медицинскую помощь в полном объеме 100%.

В п. Советском проживают 1,9 тыс. человек (3%). Также в настоящее время данная амбулатория оказывает медицинскую помощь жителям п. Заря 0,2 тыс. человек, п. Дальний 0,1 тыс. человек, п. Большевик 0,3 тыс. человек. Доля населения получающие медицинскую помощь не менее 70 %. Строительство нового офиса врача общей практики поможет населению оказать медицинскую помощь в полном объеме 100%.

В п. Степном проживают 1,7 тыс. человек (2,8%). Также в настоящее время данная амбулатория оказывает медицинскую помощь жителям п. Яснопольский 0,2 тыс. человек, х. Рассвет 0,06 тыс. человек. Доля населения получающие медицинскую помощь не менее 80 %. Строительство нового офиса врача общей практики поможет населению оказать медицинскую помощь в полном объеме 100%.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ейский район в 2020 году, приобретено и введено в эксплуатацию оборудование на сумму 196 933 359,05 руб.

Приобретенное оборудование ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в 2019 - 2020 годах позволит врачам быстро и качественно проводить диагностическое исследование, что в свою очередь позволит более точно и своевременно устанавливать диагноз, сократить время ожидания прохождения диагностического исследования и позволит оказывать населению Ейского района более качественную и своевременную медицинскую помощь.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» детские поликлинические отделения № 1, 2 были оснащены лор-установками и офтальмологическим оборудованием.

Таким образом, создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Ейского района с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки

и этапы реализации муниципальной программы

«Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»

2.1. Цели муниципальной программы:

создание условий для устойчивого территориального развития Ейского района и обеспечения населения района доступным, качественными объектами социальной инфраструктуры, включая объекты здравоохранения;

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

2.2. Задачи муниципальной программы:

повышение доступности социально значимых объектов здравоохранения и качества оказания медицинской помощи в соответствии ТПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ейском районе;

повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации.

2.2. Муниципальная программа реализуется в период с 2021 года по 2026 год.

2.3. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измере-  ния | Ста  тус | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| 2021  год | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1.Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе**»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество построенных фе фельдшерско-  акушерских пунктов и офиса врача общей практики | ед. | 3 | - | | 1 | 2 | 1 | | 1 | - |
| 1.2 | Количество изготовленной проектно-сметной документации на объекты | ед. | 3 | 1 | | - | - | - | | - | - |
| 1.3 | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения | на 100  тыс.на -  селения, % | 3 | - | | 2,4 | 1,7 | 1,4 | | 1,8 | 1,5 |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»

3.1. Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» состоит из основного мероприятия, направленного на развитие уровня обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры населения.

3.2. Реализация муниципальной программы позволит реализовать обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступностью, выявления факторов риска и их коррекции.

3.3. При реализации настоящей программы планируется повысить уровень оказание медицинской помощи сельскому населению Ейского района;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ста-тус | Годы реализации | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | результат реализации мероприятия | | | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| Всего | | | в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | краевой бюджет | | | районный бюджет | | | бюджеты поселений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 |
| 1 | Цель 1: создание необходимых условий для сохранения здоровья жителей Ейского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1: повышение качества и доступности объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.  1 | Основное мероприятие № 1: Развитие уровня обес-печенности и доступности объектов социальной инфраструк-туры в Ейском районе  2 | 3 | 2021 год | | | 750,0 | | | 0,0 | | | 750,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | увеличение объектов  социальной  инфраструк- туры  10 | | | УЖКХ и КС МО Ейский район  11 |
| 2022 год | | | 12 000,0 | | | 9 478,5 | | | 2 521,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2023 год | | | 16 000,0 | | | 0,0 | | | 16 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2024 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2025 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2026 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| всего:  4 | | | 28 750,0  5 | | | 9 478,5  6 | | | 19 271,5  7 | | | 0,0  8 | | | 0,0  9 | | |
| 1.1.1.1. | Мероприятие  № 1: Изготовление проектно-изыскатель-ских, проектно-сметные рабо-ты |  | | 2021 год | | | 750,0 | | | 0,0 | | | 750,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | получение проектной документации, необходимой для строительства | УЖКХ и КС МО Ейский район | |
| 2022 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2023 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2024 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2025 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2026 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| всего: | | | 750,0 | | | 0,0 | | | 750,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.1.2. | Мероприятие № 2: Строи-  тельство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Ясно-польском |  | | 2021 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | увеличение  объектов здравоохранения | УЖКХ и КС МО Ейский район | |
| 2022 год | | | 12 000,0 | | | 9 478,5 | | | 2 521,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2023 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2024 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2025 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2026 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| всего: | | | 12 000,0 | | | 9 478,5 | | | 2 521,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.1.3. | Мероприятие № 3: Строи-  тельство здания офиса врача общей практики в Ейском районе |  | | 2021 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | увеличение  объектов здравоохранения | УЖКХ и КС МО Ейский район | |
| 2022 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2023 год | | | 16 000,0 | | | 0,0 | | | 16 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2024 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2025 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2026 год | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| всего: | | | 16 000,0 | | | 0,0 | | | 16 000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | |
|  | **Итого:** |  | | **2021 год** | | | **750,0** | | | **0,0** | | | **750,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |  |  | |
| **2022 год** | | | **12 000,0** | | | **9 478,5** | | | **2 521,5** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |
| **2023 год** | | | **16 000,0** | | | **0,0** | | | **16 000,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |
| **2024 год** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |
| **2025 год** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |
| **2026 год** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |
| **всего:** | | | **28 750,0** | | | **9 478,5** | | | **19 271,5** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»

4.1. При реализации муниципальной программы предполагается привлечение средств за счет субсидии из краевого, федерального бюджетов бюджету муниципального образования Ейский район в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Краснодарского края».

* 1. Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
  2. Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | районный  бюджет | бюджеты  поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия | | | | | |
| 2021 год | 750,0\* | 0,0 | 750,0\* | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 12 000,0\* | 9 478,5\* | 2 521,5\* | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 16 000,0\* | 0,0 | 16 000,0\* | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной**  **программе** | **28 750,0\*** | **9 478,5\*** | **19 271,5\*** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, муниципальной собственности Ейского района | | | | | |
| 2021 год | 750,0\* | 0,0 | 750,0\* | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 12 000,0\* | 9 478,5\* | 2 521,5\* | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 16 000,0\* | 0,0 | 16 000,0\* | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **28 750,0\*** | **9 478,5\*** | **19 271,5\*** | **0,0** | **0,0** |

\* Федеральные и краевые средства в размере 28 750,0 тыс.руб. выделены в соответствии с Законом Краснодарского края от 15декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы» и Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 года № 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также распоряжение главы [администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2020 года № 323-р "Об утверждении региональной программы Краснодарского края "Модернизация первичного звена здравоохранения".](http://ivo.garant.ru/" \l "/document/400174836/paragraph/41/doclist/5214/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MWElNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzUlMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQ0ZiU1Q3UwNDM2JTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzUlMjAzMjMlNUN1MDQ0MCUyMiU3RCU1RA==)

5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

1. Общие положения

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ейского района «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» (далее - муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

5.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Ейский район) (далее - местный бюджет);

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

5.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.2.3. Основные мероприятия муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

6. Оценка степени реализации

основных мероприятий и достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации

6.1. Для оценки степени реализации основных мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

6.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф/НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп/НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

6.3. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

6.4. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы по следующей формуле:

base_23729_67924_32768

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

7. Оценка степени

соответствия запланированному уровню расходов

7.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей основного мероприятия в краевом и местном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

7.2. С учетом специфики муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

8. Оценка эффективности

использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм\*0,7+ССуз\*0,3, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

9. Оценка степени достижения целей

и решения задач основного мероприятия

9.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

9.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

9.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:



 - степень реализации основного мероприятия;

 - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



 - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

10. Оценка эффективности реализации

основного мероприятия

10.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:



ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия.

10.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

11. Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной программы

11.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

11.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп/ЗПмпф;

СДмппз - степень достижения планового значения целев

ого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

11.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23729_69966_32770

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз> 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

base_23729_69966_32771

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, base_23729_69966_32772.

12. Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

12.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

base_23729_69966_32773

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия;

 - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:



 - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

12.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

13. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

13.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства – координатор муниципальной программы, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы.

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического развития доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию программы, основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий программы, основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономического развития доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

13.2. При реализации мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия координатор муниципальной программы, или главный распорядитель бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=7E1A8C5883CE946E601A5E650244A9B0ED6FBD29B971B77D1E76F2823D5BgBI) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

13.3. Координатор муниципальной программы, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации».

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства и капитального

строительства администрации

муниципального образования

Ейский район К.И. Кириллов