## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 22.12.2022 |  | 1131 |
| --- | --- | --- | --- |

г.Ейск

Об изменении муниципальных контрактов

В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании статьи 67 Устава муниципального образования  Ейский  район   п о с т а н о в л я ю:

1. Администрации муниципального образования Ейский район, ее  отраслевым (функциональным) органам и подведомственным им  учреждениям по контрактам, предметом  которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ейский район (далее - заказчики муниципального образования Ейский район, контракт соответственно) осуществлять в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования  Ейский  район;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета муниципального  образования  Ейский  район в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим     заказчиком    и   содержащим   перечень   дефектов    оснований,

2

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей   инженерно-технического  обеспечения    с   указанием   качественных   и

количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Заказчикам муниципального образования Ейский район по контрактам, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия  и  обоснованием  начальной  максимальной цены которых была проектно-сметная документация,  прошедшая государственную  экспертизу  проектной  документации  в  части  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости, в целях обоснования  изменения  размера цены контракта,  направлять документы  на  проверку сметной  стоимости  в государственное автономное учреждение Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза» для получения  соответствующего  заключения.

3. Заказчикам  муниципального  образования  Ейский  район – инициаторам принятия постановления администрации муниципального  образования     Ейский    район   об   изменении   условий   контракта   в  рамках

3

настоящего постановления, обеспечить наличие соответствующих  документов,  указанных  в  пунктах 1 и 2  настоящего постановления.

4.  Отделу  информатизации администрации муниципального образования Ейский  район  (Зайцев)  разместить  настоящее постановление на официальном

сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Ейский район А.Н. Тириченко.

6.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава муниципального образования Ейский район | Р.Ю. Бублик |
| --- | --- |