Отчет

управления жилищно-коммунальное хозяйство и капитального строительства за 2016 год

В области ЖКХ основная работа была направлена на обеспечение населения района теплоснабжением, питьевой водой, энергоснабжением, обеспечением жильем молодых семей и отдельной категории граждан, нуждающихся в жилье.

В рамках краевых и муниципальных целевых программ за 2016 год выполнены следующие мероприятия:

Водоснабжение

В рамках КЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2020 годы»  завершено строительство водозаборных сооружений со станцией очистки воды на 1000 м3 в сутки  в ст. Камышеватской. Для ввода объекта в эксплуатацию  в 2016 году было выделено финансирование в сумме 14 млн.руб. краевого бюджета и 1,4 млн.руб. районного. В настоящее время оформляются документы для передаче объекта эксплуатирующей организации.

В целях обеспечения сельских поселений Ейского района водоснабжением администрацией муниципального образования Ейский район в 2016 году выполнен ряд мероприятий по улучшению качества холодного водоснабжения.

В марте 2016 года управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Ейский район заключен договор с ООО «Гидросервис-2000» на выполнение работ по капитальному ремонту артезианской скважины № 4940 по ул. Победы   села Кухаривка. Работы выполнены. Стоимость капитального ремонта артезианской скважины составила 242, 0 тыс. рублей.

Восстановление артезианской скважины №4940 позволило обеспечить увеличение объема добываемой воды до необходимой нормы потребности населения села Кухаривка.

Согласно муниципального контракта заключенного между ООО «Аквабурстрой» и управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Ейский район в октябре 2016 года за счет бюджетных средств выполнены работы по ремонту артезианских скважин № 5189 по ул. Молодежной 3А, №4269 по ул. Спортивной 16 в поселке Октябрьский; ул. Комсомольская 1А в поселке Моревка и по ул. Центральной в поселке Заря. Стоимость капитального ремонта артезианской скважины составила 561, 0 тыс. рублей.

Газификация

Для участия в федеральных и краевых программах 2016 году администрацией района откорректирована проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:

1.  Газификация ст. Камышеватской (Палестина)

2. Газификация ул. К. Маркса в ст. Камышеватской

2. Газификация пос. Симоновка 2 очередь.

На эти цели из бюджета района было выделено 2,5 млн.руб.

По краевой программе «Газификация Краснодарского края» завершается строительство  газопровода  высокого давления(3,2км)  и ШРП к пос. Пролетарскому. Стоимость объекта 4,5 млн.руб. из них 3,7млн. руб краевого бюджета и 550 тыс. руб. районного бюджета.

В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года планируется строительство объекта: «Газификация пос. Пролетарского Ейского района(газопроводы низкого давления)».  Документы по объекту переданы в министерство сельского хозяйства для финансирования строительства из федерального бюджета в 2017 году. Стоимость строительства газопроводов низкого давления 3,5 млн.руб.

По данной программе планируется выполнить в 2017 году газификацию ст. Камышеватской (район Палестины).

Проектная мощность объекта:

- 2,2 км газопроводов высокого давления

- 2 ШГРП

- 11,4 км распределительных газопроводов низкого давления

Строительство

Получено положительное заключение управления ценообразования в строительстве Краснодарского края по объекту: «Спортзал МБОУ ООШ №5». Утвержденная сметная стоимость 26 953 тыс.руб. В настоящее время из бюджета района на строительство выделено 10,5 млн.руб.

Для участия в краевых и федеральных программах запланировано в текущем году выполнить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы по объектам водоснабжения ст. Ясенской и пос. Октябрьского. На эти цели из бюджета района выделено 7,5 млн.руб.

Теплоснабжение

Теплоснабжением в Ейском районе занимается МУП «Ейские тепловые сети» Ейского городского поселения Ейского района. В ведении предприятия  находятся 83 котельных и 96 км. тепловых сетей.

Основная работа  в области теплоснабжения проводилась по подготовке объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Согласно комплексному плану по подготовке объектов теплоснабжения на подготовку теплового хозяйства было освоено 8,8 млн. руб.

Постановлением муниципального образования Ейский район от 13.10.2016 года № 474 отопительный период для всех потребителей тепловой энергии на территории Ейского района начат 13 октября 2016 года

Дороги

Администрация муниципального образования Ейский район, администрации сельских (городского) поселений, принимают участие в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» для возможности получения субсидий из краевого бюджета на проведение работ по благоустройству дорог Ейского района.В настоящее время в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края направлены заявки с перечнем объектов улично-дорожной сети Ейского района, ремонт которых планируется выполнить в 2017 году. Общий объём финансирования объектов Ейского городского поселения составляет 109 141 997,00 руб., Общая сумма финансирования объектов сельских поселений Ейского района составляет 40 831 817 руб., объём финансирования автомобильной дороги общего пользования местного значения Ейского района (Подъезд к х.Новатор) составляет 2 380 344 руб.

В 2016 году в рамках содержания улично-дорожной сети Ейского городского поселения Ейского района выполнены мероприятия на общую сумму 117  млн. 587 тыс.рублей из которых по программе капитального ремонта автомобильных дорог выполнены работы на сумму 75 млн.987 тыс. рублей из которых 60 млн. 790 тысяч рублей средства краевого бюджета, завершены работы по капитальному ремонту  ул. Красной от ул. Мичурина до ул. Шоссейной в г. Ейске; ул. Абрикосовой от ул. Ленинградской до ул. Красной в г. Ейске.

На текущий ремонт улично-дорожной сети затрачено 41 млн.600 тыс. рублей из местного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- ямочный ремонт дорог протяженностью 67 км на сумму 12 млн. 811 тыс.рублей;

-  профилирование грунтовых дорог протяженностью 18,4 км на сумму 1 млн. 733 тыс.рублей, из которых с добавлением инертного материала 1,33 км и 17,1 км - без добавления инертных материалов.

Отремонтированы тротуары на сумму 11 млн. 291 тыс. рублей на следующих участках улиц:

- по четной стороне улицы Первомайской, от улицы Ростовской до улицы Таманской, на сумму 602 тыс. руб., протяженностью 115м.;

- по четной стороне улицы Победы, от улицы Шмидта до улицы Первомайской, на сумму 5  136 тыс. рублей, протяженностью 620м.;

- по четной стороне улицы Советов, от улицы К.Маркса до улицы Ленина, на сумму1 114 тыс. руб., протяженностью 130м.;

- по нечетной стороне улицы Армавирской (вблизи пересечения с улицей Свердлова) на сумму 185,5 тыс. руб., протяженностью 35м.;

- по улице Краснофлотской, от улицы Пролетарской до переулка Берегового – 9, на сумму 553 тыс.рублей, протяженностью 75м.;

- на пересечении ул. Мичурина и ул. Казачьей на сумму 99,6 тыс.руб. протяженностью 20м.;

-по четной стороне ул.Красной от ул.Коммунистической до кафе «Эдем» на сумму 745 388 тыс. руб., протяженностью 75м.;

- на пересечении улиц Коммунистической и Баррикадной на сумму 2 млн.687,5 тыс. рублей,  протяженностью 162м;

- на пересечении ул.Б.Хмельницкого и ул. Комсомольской, на сумму 67 тыс. руб., протяженностью 18 метров;

- по ул. Победы, от ул. Калинина до улицы Морской, протяженностью 173м, на сумму 100 тыс. руб.

В настоящее время ведутся работы по ремонту тротуара по четной стороне ул. Победы от ул. Первомайской до ул. Коммунаров. Стоимость данных работ составляет 3 875 тыс. руб. Срок выполнения работ - по 31 марта 2017 года. Планируется выполнить работы по укладке плитки общей площадью  1350 кв.м.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2016 году выполнены мероприятия по нанесению дорожной разметки, обслуживанию и установке средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофорные объекты, дорожная разметка, барьерные ограждения) на сумму 13 млн. 600 тысяч рублей.

Выполнены работы по устройству заездных карманов с устройством остановочных площадок по улицам Ясенской, Плеханова, Победы, Первомайской.

В целях обеспечения доступности остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках программы «Доступная среда»  на сумму 4 млн. 77 тыс. рублей завершаются работы по благоустройству 5 остановочных площадок для общественного транспорта по улице Коммунистической с учетом устройства подходных путей, тактильной плитки, пандусов и перил.

Кроме того, ведётся активная работа по привлечению граждан к благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории города. И это дает свои результаты.

Территориальное самоуправление города Ейска ежегодно принимает участие в краевом конкурсе на звание "Лучший ТОС."

В 2016 году одним из победителей краевого конкурса признан орган территориального общественного самоуправления № 77 Ейского городского поселения Ейского района и вознагражден в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. В результате чего выполнены работы по ремонту проезда вдоль многоквартирного дома № 191/1 по ул. Первомайской, площадью 400 кв.м.

Переселение из ветхого и аварийного жилья

В соответствии с краевой адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016 год поселения Ейского района не участвовали в краевой программе.

Обеспечение жильём граждан отдельных категорий

В начале 2016 года по кредиторской задолженности договору найма специализированного жилого помещения предоставлены три жилые помещения трем гражданам по категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», соответствующие техническим и санитарным нормам расположенные по адресу: Ейский район, поселок Краснофлотский, улица Пролетарская, дом 157.

В декабре 2016 год по договору найма специализированного жилого помещения планируется предоставление трех жилых помещений гражданам по категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», соответствующие техническим и санитарным нормам, расположенные по адресу: Ейский район, город Ейск, улица Красная/Коммунистическая, дом 43/20.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета на приобретение жилого помещения в собственность инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны нуждающихся в улучшении жилищных условий предоставлены социальные выплаты четырем ветеранам ВОВ.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлена социальная выплата одному гражданину, относящемуся к данной категории граждан.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета на приобретение

жилого помещения в собственность предоставлена социальная выплата одному гражданину, уволенному с военной службы.

Улучшение жилищных условий жителей района

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 598 молодая семья из ст. Камышеватской освоила соц. выплату в размере 1 076 876 рублей 2015 года на строительство индивидуального жилого дома.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы,  управлением ЖКХ и КС МО Ейский район  разработана и утверждена муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», которая вступила в силу  1 января 2017 года.

В 2017-2018 годах Ейский район планирует принимать участие в следующих жилищных программах:

- Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 598;

- Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы;

- Государственной программе Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» (постановление губернатора от 16.09.2016 года № 712);

- Программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 323;

5 Программе «Накопительная ипотека», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2011 года № 824.

За 2016 год специалистами управления получено и отработано 3132 единицы входящей административной корреспонденции.

Рассмотрено 1371 обращение граждан в области жилищно-коммунального хозяйства и строительства на территории Ейского района.

Благоустройство

28.10.2016 года Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея переоформлена лицензия № 023-00358 от 28.10.2016 года для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (захоронению) отходов I – IV классов опасности.

18 августа 2016 года на основании соглашения о передачи части полномочий муниципального образования Ейский район, для организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов Ейскому городскому поселению Ейского района выделено из районного  бюджета денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей.

В 2016 году выполнены  работы по озеленению территорий поселений и содержание зеленных насаждений  на общую сумму 25 029 тыс. рублей,  высажено 385  деревьев, 80 кустарников, засеяно 1 700 м² газонов, посажено 11 150,6 м²  цветников.

В период проведения Всекубанского месячника на территории Ейского района особое внимание было уделено очистке от мусора улиц, площадей, парков, скверов, кладбищ.

Большая работа была проведена по ремонту памятников воинам участникам Великой Отечественной войны в преддверии 9 мая праздника Победы. Приятно отметить, что в этой работе активное участие принимала молодежь.

В Ейском городском поселении, сельских поселениях Ясенском, Камышеватском, Должанском, в период двухмесячника еженедельно проводились субботники по уборке набережной Ейского лимана, Таганрогского залива, Азовского моря.

Благоустройство – важное направление в развитии территории города как курорта.

С целью увеличения привлекательности города-курорта Ейск, а также повышения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристического комплекса в конце 2016 года заключен контракт на продолжение работ по благоустройству набережной на побережье Таганрогского залива, от улицы Победы до улицы Бердянской. До начала курортного сезона будут выполнены мероприятия по облицовке гранитом подпорных стен ступеней, пандусов и ротонды в створе улиц Победы и Советов, а также будет приобретено и установлено чугунное ограждение на участке от улицы Победы до улицы Бердянской. Стоимость данных работ составляет 8 млн. 177 тыс.руб.

Не менее важным вопросом на сегодняшний день является озеленение и санитарное содержание территории.

На сегодняшний день уборку городской территории  выполняют две организации, и одна выполняет сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Финансирование мероприятий в 2016 году по санитарной уборке городской территории, в том числе пляжной составило 45 млн. 408 тысяч рублей.

Для поддержания санитарного порядка на территории г.Ейска в 2016 году были приобретены евроконтейнера в количестве 30 шт. на сумму 665, 5 тыс. руб., контейнера объемом 0,75 м3,  в количестве  60 шт. на сумму 192 тыс. руб., бункеры – накопители в количестве 2 шт. на сумму 42 тыс. руб. Также были приобретены биотуалеты в количестве 10 шт. на сумму 226 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на общую сумму 1 млн 069,4 тыс.рублей из которых софинансирование из средств краевого бюджета в сумме 945,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 124 тыс.рублей приобретен для установки в сквере Пушкина мобильный автономный туалетный экомодуль, адаптированный для маломобильных групп населения.

Также достаточно активно ведется работа по выдаче уведомлений по уборке и благоустройству территорий. В течение всего года регулярно проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления нарушений в сфере благоустройства.  За 12 месяцев 2016 года количество выданных уведомлений  составило 327 шт., составленных протоколов об административных правонарушениях - 337 шт., на сумму 466 тыс.900  рублей.

На зеленый фонд в 2015 году из бюджета Ейского городского поселения Ейского района выделено 27 млн. 900 тыс. рублей.

На 103 городских клумбах общей площадью более 7 тысяч кв. м, выполнялась высадка однолетних и многолетних растений. Оказаны услуги по покосу травы, стрижке кустарника, обрезке и валке деревьев.

Чтобы поддержать существующий зеленый фонд и заложить основу новому поколению деревьев, в городе Ейске в весенний период 2016 года на набережной Таганрогского залива и вблизи детского сада по улице Абрикосовой были посажены  саженцы деревьев. В осенний период 2016 года высажены саженцы деревьев на участке улицы Коммунистической, от улицы Плеханова до улицы Киевской, и по улице Красной, от улицы Мичурина до улицы Шоссейной и улице Абрикосовой, от улицы Красной до улицы Ленинградской. Общее количество высаженных саженцев составило 355 шт. Также проведены работы по укладке рулонного газона в сквере Пушкина площадью 1700 кв.м.

На санитарное содержание кладбищ, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района, в 2016 году было выделено                  2 млн.139 тыс. руб.

Содержание памятников, малых архитектурных форм, фонтанов.

Для поддержания эстетического состояния и архитектурного облика территории Ейского городского поселения Ейского района в 2016 году выполнены работы по текущему ремонту памятников, обелисков, памятных знаков на территории Ейского городского поселения Ейского района  на сумму 553 тыс.руб., фонтанов на сумму 230 тыс.руб., малых архитектурных форм на сумму 648 тыс. руб., автобусных остановок на сумму 326 тыс.руб., детских площадок на сумму 400 тыс.руб.

Приобретены и обустроены за счет средств местного бюджета:

- воркаут - площадка по улице Плеханова,9/5 на сумму 63 тыс.руб.

- спортивно-игровая площадка по ул.Баррикадной, 27/2, на сумму                 138 тыс.руб.

За счет средств застройщика жилого комплекса «Воронцовская усадьба» выполнены мероприятия по устройству основания и ограждения многофункциональной  спортивной площадки по улице Парковой(900 тыс.руб.) и устройству воркаут - площадки по улице Парковой (300 тыс.руб.). За счет средств местного бюджета (536 тыс.руб.) выполнено устройство травмобезопасного покрытия на данной площадке.

В разделе «Информация и тарифы» разместить следующую информацию:

Холодное водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Предприятие, оказывающее платные услуги | Тариф с НДС на 2017 год (руб./м3) | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на холодную воду | на водоотведение |  |
| 1 | ООО «ЕйскВодоканал» | с 1 января 55,05 с 1 июля 57,24 | с 1 января 37,71 с 1 июля 39,22 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 119/2016-вк |
| 2 | ООО «Коммунальщик» ( вода техническая) | с 1 января 40,01 с 1 июля 40,01 | с 1 января 39,19 с 1 июля 39,19 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 05.12.2016 года № 50/2016-вк |
| 3 | МУ «Комсомолец» | с 1 января 55,05 с 1 июля 57,24 | - | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 111/2016-вк |
| 4 | МУП «Должанское» (вода техническая) | с 1 января 34,61 с 1 июля 34,61 | - | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 05.12.2016 года № 50/2016-вк |
|  | МУП «Должанское» ( вода питьевая самовывоз) | с 1 января 520,51 с 1 июля 520,51 | - | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 26.12.2016 года № 141/2016-вк |

Тепловая энергия и горячее водоснабжение

| № п/п | Предприятие, оказывающее платные услуги | Тариф на тепловую энергию на 2017 год с НДС | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ейские тепловые сети» | с 01.01. - 2159,05 с 01.07 - 2245,36 (для населения) | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 80/2016-т |
| 1.1 | МУП «Ейские тепловые сети» котельное снабжение тепловой энергией для бюджетных организаций и прочих потребителей | с 01.01. – 4680,79 с 01.07 – 4868,13 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 80/2016-т |
| 2 | ЗАО «Санаторий Ейск» | с 01.01. – 1538,13 с 01.07 - 1599,72 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 80/2016-т |

| № п/п | Предприятие, оказывающее платные услуги | Тариф на горячее водоснабжение на 2017 год с НДС | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб./м3 |  |
| 1 | МУП «Ейские тепловые сети» | с 1 января 2159,05 с 1 июля 2245,36 | ООО «ЕйскВодоканал» с 1 января 55,05 с 1 июля 57,24 ООО «Коммунальщик» с 1 января 40,01 с 1 июля 40,01 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 80/2016-т |
| 1.1 | МУП «Ейские тепловые сети» котельное снабжение тепловой энергией для бюджетных организаций и прочих потребителей | с 1 января 4680,79 с 1 июля 4868,13 | ООО «ЕйскВодоканал» с 1 января 55,05 с 1 июля 57,24 ООО «Коммунальщик» с 1 января 40,01 с 1 июля 40,01 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.12.2016 года № 80/2016-т |

Природный газ

| Предприятие, оказывающее платные услуги | Единица измерения | Тариф с 1 июля 2016 года, с НДС | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 5,81 | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 15.06.2016 года № 10/2016-газ |

Электрическая энергия

(приказ от 19.12.2016 года №51-2016-э)

| № п/п | Группы потребителей | Размер тарифа на вид услуг в 2017 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | В пределах соц. нормы | Сверх соц. нормы |
|  |  | одноставочный тариф, руб./кВт.ч | дневная зона, руб./кВт.ч | ночная зона, руб./кВт.ч | одноставочный тариф, руб./кВт.ч | дневная зона, руб./кВт.ч | ночная зона, руб./кВт.ч |
| 1 | Население и приравненные к ним, проживающее в городских населенных пунктах | с 1 января 4,28 с 1 июля 4,44 | с 1 января 4,77 с 1 июля 4,96 | с 1 января 2,57 с 1 июля 2,67 | с 1 января 4,28 с 1 июля 6,22 | с 1 января 4,77 с 1 июля 6,94 | с 1 января 2,57 с 1 июля 3,74 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | с 1 января 3,00 с 1 июля 3,11 | с 1 января 3,34 с 1 июля 3,47 | с 1 января 1,80 с 1 июля 1,87 | с 1 января 3,00 с 1 июля 4,35 | с 1 января 3,34 с 1 июля 4,86 | с 1 января 1,80 с 1 июля 2,62 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | с 1 января 3,00 с 1 июля 3,11 | с 1 января 3,34 с 1 июля 3,47 | с 1 января 1,80 с 1 июля 1,87 | с 1 января 3,00 с 1 июля 4,35 | с 1 января 3,34 с 1 июля 4,86 | с 1 января 1,80 с 1 июля 2,62 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов

| № п/п | Предприятие, оказывающее платные услуги | Тариф с НДС (руб./м3) на 2017 год | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для населения | для прочих потребителей |  |
| 1 | МУП «Коммунальщик Ейского района» | 360 | 360 | Приказ от14.12.2016 №32А |
|  | МУП Ейского городского поселения «Комбинат коммунально-бытовых услуг» (для населения) | 195 | 195 | Решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 28.04.2016 №23/2 |

Тарифы на услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов

| № п/п | Предприятие, оказывающее платные услуги | Тариф с НДС на 2017 год (руб./м3) | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1 января |  |
| 1 | ООО «Коммунальщик» (для населения) | 400 | Приказ от 14.12.2016 №29А |
| 1.1 | ООО «Коммунальщик» ( для прочих потребителей) | 460 |  |
| 1.2 | ООО «Коммунальщик» ст. Должанская (для населения) | 420,81 | Приказ от 14.12.2016 №231А |
| 1.3 | ООО «Коммунальщик» ст. Должанская ( для прочих потребителей ) | 460 |  |
| 2 | МУП Ейского городского поселения «Комбинат коммунально-бытовых услуг» | 305,39 | Решение совета Ейского городского поселения Ейского района от 28.04.2016г. № 23/2 |

Тарифы на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов на 2017 год

| № п/п | Предприятие, оказывающее платные услуги | Тариф без НДС (руб./м3) | Исполнительный орган, устанавливающий тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Ейского городского поселения «Комбинат коммунально-бытовых услуг» | 42,51 с 1 января 45,07 с 1 июля | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 23 ноября 2016 года № 2/2016-тко |

В разделе ГИС ЖКХ добавить следующую информацию (прилагается).

Не актуальную информацию за 2010-2015 годы прошу удалить.

Приложение на 1 л., в 1 экз.

Начальник  управления                                                                          Д.В. Кияшко

С.П.Раскита

8(86132)2-32-65